Конкурс социально-значимых  проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области

ПРОЕКТ

«Благоустройство подъезда № 1 многоквартирного дома»

по направлению

«Благоустройство территории, озеленение и эстетическое оформление территории ТОС»

Руководитель проекта: Председатель ТОС «Береговой»

Токарева Лариса Александровна

Контактная информация: 8-913-742-36-68.

Дата составления проекта:  7 апреля 2023 г.

с. Абрамово

2023 г.

Раздел 1. Общая информация

  - Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: ТОС «Береговой», Новосибирская область, Куйбышевский район, село Абрамово, улица Береговая.

  - Наименование проекта: «Благоустройство подъезда № 1 многоквартирного дома».

  - Приоритетное направление, по которому заявлен проект: Благоустройство, озеленение и эстетическое оформление территории ТОС.

  - Дата начала реализации  проекта: 01.07.2023 г.

1.5.  Дата окончания реализации проекта: 30.09.2023 г.

1.6. Территория реализации проекта: с. Абрамово ул. Береговая 13.

1.7. Общая стоимость проекта: 50 400,00 рублей.

1.8. Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 50 000,00 рублей.

Раздел 2. Сведения о проекте

2.1.  Аннотация проекта. По данному адресу в многоквартирном доме расположено 8 квартир, большая часть людей проживает пожилого возраста, которые испытывают дискомфорт при входе в подъезд дома и выходе из него, так как над подъездом № 1 в доме № 13, со времен постройки дома, козырёк не менялся и находится в аварийном состоянии. В любой момент конструкция может разрушиться.

Данный проект необходим для улучшения комфорта и жизни людей.

2.2. Описание проблемы решению остроты, которой  посвящен проект, обоснование социальной значимости проекта. Беря во внимание данную категорию людей пенсионного возраста, хочется создать условия для комфортной, безопасной жизни людей. Жители многоквартирного дома  активно принимают участие по уборке территории и участвуют в субботниках. Все вышеизложенное послужило поводом для разработки проекта и названия: «Благоустройство подъезда № 1 многоквартирного дома». Есть уверенность, что благодаря этому проекту, будет создана  комфортная среда для людей разных возрастов. Привитие людям всех возрастов трудолюбия и бережного отношения к сохранности имущества.

2.3. Основные задачи и цели проекта:

Цель проекта: создание комфортной среды проживания на территории ТОС «Береговой», путем благоустройства подъезда  в доме № 13.

Задачи проекта:

1. Капитальный ремонт козырька над подъездом многоквартирного дома.

2. Уборка территории многоквартирного дома от строительного мусора.

2.4.Календарный план реализации проекта

| № п\п | Основные мероприятия проекта | Дата проведения мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение опроса жителей по изучению потребностей и предпочтений в организации обустройства территории. | 15.02.- 20.02.2023 | Председатель ТОС |
| 2. | Разработка проекта по благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории ТОС | 29.03-14.04.2023 | Председатель ТОС |
| 3. | Очистка прилегающей территории | 20.05.- 30.05.2023 | Жители ТОС |
| 4. | По завершении проекта предоставить отчет (фотоотчет) о проделанной работе по благоустройству входной зоны. Вся информация о ходе проекта будет предоставлена в администрацию Абрамовского сельсовета для размещения на официальном сайте администрации и в бюллетене органов местного самоуправления «Курьер» | 30.09.2023 | Администрация Абрамовского сельсовета |
| 5. | Подготовка документов для отчёта о ходе реализации проекта. | 25.09-30.09.2023 | Председатель ТОС |

2.5. Планируемые результаты реализации проекта.

Оценка результативности работы по проекту благоустройства территории многоквартирного  дома  «Благоустройство подъезда № 1 многоквартирного дома»  будет производиться по основным показателям комфортной среды для жильцов многоквартирного дома.

Важной стороной оценки эффективности проекта будет являться ответственность жителей за дальнейшее содержание  и сохранность  козырька над подъездом.

2.6. Ресурсное обеспечение проекта.

1. Полная стоимость проекта – 50 400,00 рублей

2. Запрашиваемая сумма субсидии – 50 000,00 рублей.

Раздел 3. Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий.

3.1. Работы по ремонту автомобильной дороги:

| № п/п | Наименование расходов | Всего, руб. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | Приобретение и установка металлических дверей |
| 2. | Нефинансовое участие жителей села | 400,00 | Очистка прилегающей территории от строительного мусора |

Раздел 4 Информация о территориальном общественном самоуправлении и участии в конкурсах.

  - 4.1. Сведения о территориальном общественном самоуправлении.

| 1 | Наименование | Территориальное общественное самоуправление «Береговой» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юридическим лицом |  |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) | 24.12.2019 г. |  |
| 4. | Границы территории, на которой осуществляется ТОС | Установлены решением № 5 46 сессии Совета депутатов Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 24.12.2019 г.: с. Абрамово, ул. Береговая, дом 9-21; дом 30-46 |  |
| 5. | Телефон, факт, электронная почта. | 8-913-742-36-68, (838362)39-121 adm.abramovo@mail.ru |  |

4.2. Сведения о ранее реализованных проектах.

В 2021 году принимали участие в данном конкурсе с проектом «Наша дорога», в 2022 году – с проектом «Благоустройство придорожной территории».

Председатель ТОС «Береговой»

Руководитель проекта                                                               Л.А.Токарева