Конкурс социально-значимых  проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области

ПРОЕКТ

«Наша дорога»

по направлению

«Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения»

Руководитель проекта: Председатель ТОС «Береговой»

Токарева Лариса Александровна

Контактная информация: 8-913-742-36-68.

Дата составления проекта:  9 апреля 2021 г.

с. Абрамово

2021 г.

Раздел 1. Общая информация

  - Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: ТОС «Береговой», Новосибирская область, Куйбышевский район, село Абрамово, улица Береговая.

  - Наименование проекта: «Наша дорога».

  - Приоритетное направление, по которому заявлен проект: Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения.

  - Дата начала реализации  проекта: 20.05.2021г.

1.5.  Дата окончания реализации проекта: 30.08.2021 г.

1.6. Территория реализации проекта: с. Абрамово ул. Береговая 15, 17, 21.    1.7. Общая стоимость проекта: 60 000,00 рублей.

1.8. Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 50 000,00 рублей.

Раздел 2. Сведения о проекте

2.1.  Аннотация проекта. По данному участку дороги находятся в основном многоквартирные двухэтажные дома,  проживают люди пожилого возраста, многодетные семьи, которые испытывают дискомфорт при выходе на проблемный участок дороги.

Данный проект необходим для улучшения комфорта и жизни людей.

2.2. Описание проблемы решению остроты, которой  посвящен проект, обоснование социальной значимости проекта. Беря во внимание данные категории людей, хочется создать условия для безопасности жизни людей. Жители многоквартирных домов  активно принимают участие по уборке территории и  участвуют в субботниках. Администрация сельсовета не может разом охватить все дороги в селе и отремонтировать их. Дорога постоянно грейдеруется, но ей необходима дорожная одежда. Все вышеизложенное послужило поводом для разработки проекта «Наша дорога».

2.3. Основные задачи и цели проекта:

Цель проекта: создание комфортной среды проживания на территории ТОС «Береговой», путем частичного восстановления дорожного полотна на участке дороги по ул. Береговая вдоль домов №№ 15, 17, 21.

Задачи проекта:

1. Планировка дорожного полотна участка дороги по ул. Береговая.

2. Устройство оснований и покрытий в один слой щебеночной смесью.

2.4.Календарный план реализации проекта

| № п\п | Основные мероприятия проекта | Дата проведения мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение опроса жителей по изучению потребностей и предпочтений в организации обустройства территории улицы. | 15.02.- 20.02.2021 | Председатель ТОС |
| 2. | Разработка проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения | 29.03-10.04.2021 | Председатель ТОС |
| 3. | Очистка кюветов и вывоз мусора | 20.05.-10.06.2021 | Жители ТОС |
| 4. | По завершении проекта предоставить отчет (фотоотчет) о проделанной работе по частичному ремонту автомобильной дороги. Вся информация о ходе проекта будет предоставлена в администрацию Абрамовского сельсовета для размещения на официальном сайте администрации и в бюллетене органов местного самоуправления «Курьер» | 30.08.2021 | Администрация Абрамовского сельсовета |
| 5. | Подготовка документов для отчёта о ходе реализации проекта. | 25.08-30.08.2021 | Председатель ТОС |

2.5. Планируемые результаты реализации проекта.

Реализация данного проекта по щебенению дороги на ул. Береговой позволит  жителям комфортное дорожное сообщение с ФАПом, автобусной остановкой, магазинами, а также обеспечит беспрепятственное передвижение экстренных служб.

2.6. Ресурсное обеспечение проекта.

1. Полная стоимость проекта - 60 000,00 рублей

2. Запрашиваемая сумма субсидии - 50 000,00 рублей.

Раздел 3. Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий.

3.1. Работы по ремонту автомобильной дороги:

| № п/п | Наименование расходов | Всего, руб. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата товаров, работ, услуг | 50 000,00 | Погрузо-разгрузочные работы, устройство оснований покрытия щебнем |
| 2. | Нефинансовое участие жителей села | 10 000,00 | Очистка кюветов, вывоз мусора |

Раздел 4 Информация о территориальном общественном самоуправлении и участии в конкурсах.

  - 4.1. Сведения о территориальном общественном самоуправлении.

| 1 | Наименование | Территориальное общественное самоуправление «Надежда» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юридическим лицом |  |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) | 16.01.2020 г. |  |
| 4. | Границы территории, на которой осуществляется ТОС | Установлены решением № 5 46 сессии Совета депутатов Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 24.12.2019 г.: с. Абрамово, ул. Береговая, дом 9-21; дом 30-46 |  |
| 5. | Телефон, факт, электронная почта. | 8-913-742-36-68, (838362)39-121 adm.abramovo@mail.ru |  |

4.2. Сведения о ранее реализованных проектах.

Ранее в конкурсе проектов не участвовали.

Председатель ТОС «Береговой»

Руководитель проекта                                                               Л.А.Токарева